《滇中引水工程鹤庆县芹河3#施工区临时用地土地复垦方案》

专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 |  | 滇中引水工程鹤庆县芹河3#施工区临时用地土地复垦方案 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 |  | 云南省滇中引水工程有限公司 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 云南同元空间规划设计（集团）有限责任公司 |  |
| 项目用地面积 |  | 项目区面积 | 2.9415公顷 |
|  |  | 拟损毁土地面积 | 2.9415公顷 |
| 生产能力（或投资规模） |  |  | 137.3303万元 |
| 生产年限（或建设期限） |  |  | 2025年4月-2027年3月 |
| 专家评审意见 | 根据《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号）和云南省国土资源厅《转发国土资源部关于贯彻落实〈土地复垦条例〉的通知》（云国土资〔2011〕184号）、《关于贯彻落实〈土地复垦条例实施办法〉的通知》（云国土资耕〔2013〕53号）相关规定，大理州自然资源和规划局于2025年3月6日对云南同元空间规划设计（集团）有限责任公司编制的《滇中引水工程鹤庆县芹河3#施工区临时用地土地复垦方案》进行了审查。专家组依据《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031—2011）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036—2013）及土地开发整理工程建设标准等技术规程规范要求，听取了编制单位就本方案编制成果内容的汇报，认真审阅了相关资料，并进行了充分质询和讨论，形成评审意见如下： 一、本土地复垦方案报告、图件成果齐全，格式符合要求；方案编制目的明确、程序合理，资料收集和公众参与较为充分，调查评价与分析处理方法正确，相关数据来源和结果基本可信。 二、该项目位于大理州洱源县辖区内，项目临时用地面积2.9415公顷，复垦责任范围面积2.9415公顷，复垦责任范围损毁水田2.3080公顷，农村道路0.0945公顷，河流水面0.0297公顷，田坎0.5093公顷。不涉及占用永久基本农田、不涉及占用生态保护红线、不涉及占用城镇开发边界线。复垦服务年限确定为6年（2025年4月至2031年3月）。 三、原则同意滇中引水工程鹤庆县芹河3#施工区临时用地土地复垦方案拟损毁2个临时地块的损毁情况分析。本项目属建设类项目，损毁土地方式主要为压占，损毁程度为中度，复垦责任范围内拟损毁土地2.9415公顷。 四、基本同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。本项目复垦责任范围面积2.9415公顷，本项目最终拟复垦土地2.9336公顷，其中拟复垦为水田2.3119公顷、农村道路0.0945公顷、河流水面0.0297公顷、田坎0.4975公顷，保留沟渠0.0079公顷，土地复垦率达99.73％。 五、基本同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 （一）预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在复垦区内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理地布置工作面及开挖顺序，规范化施工，减少不必要的人为损毁，在满足工程施工的基础上，尽量采取对土地损毁程度小的施工方法；（3）工程建设过程可能诱发地质灾害，引起滑坡、崩塌，影响植物生长，破坏地面建筑物，对2个临时用地及其周边生态环境产生影响，需做好监控工作，及时发现和预报滑坡，减少滑坡可能造成的灾害。 （二）工程技术措施：（1）本项目建设前对土质较好的地块进行表土剥离和保存，结束后，对场地进行清理，进行表层清理及平整，平整后进行表土回覆，覆土后全场进行土壤改良，植被恢复，播撒草籽等工作；（2）复垦监测措施：对整个项目复垦责任范围进行动态监测，同时对复垦过程的复垦措施、复垦效果等监测。 （三）生物化学措施：（1）对复垦为耕地区域进行土壤改良，采用绿肥法（光叶紫花苕）和施肥法（商品有机肥）。 六、基本同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 七、基本同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程复垦投资估算静态总投资120.5725万元，动态总投资总计137.3303万元，静态亩均投资为27400.34元/亩，动态亩均投资31208.59元/亩，本项目临时用地使用期为2年，土地复垦费用一次性交清，项目土地复垦费用来源于项目总投资。复垦义务人为云南省滇中引水工程有限公司，复垦工作由复垦义务人组织施工队伍自行复垦。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用，费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 综上所述，该土地复垦方案编制的土地利用现状明确；损毁土地的分析预测科学；土地复垦目标、任务和利用方向合理，措施可行；土地复垦费用测算合理，预存与使用计划清晰并符合《土地复垦条例实施办法》规定要求；土地复垦计划安排科学、保障措施可行；土地复垦方案已经征求意见并采纳合理建议。可作为指导土地复垦义务人（生产建设单位）开展土地复垦工作的依据。专家组原则同通过评审，需尽快按与会专家提出的修改意见进行补充完善后，在规定时限内按程序报自然资源主管部门审核备案。若项目性质、规模、地点、范围或采用的生产工艺等发生重大变化，应在规定时限内对本复垦方案进行修订或重新编制土地复垦方案，并报原审查的自然资源主管部门审查批准备案。 专家组组长签名： 年 月 日 |  |  |

滇中引水工程鹤庆县芹河3#施工区临时用地土地复垦方案专家组名单表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟 华 | 大理州基础地理信息中心 | 正高级工程师 |
| 2 | 杨理芳 | 大理州农业科学推广研究院 | 农业推广研究员 |
| 3 | 徐士忠 | 大理州林业和草原科学研究所 | 正高级工程师 |
| 4 | 孙 武 | 大理州水利水电勘测设计院 | 高级工程师 |
| 5 | 李 敬 | 云南竞一工程项目管理有限公司 | 高工/造价 |